2017年天河区重点减排工程建设与进展

情况通报

根据市下发的任务，我区2017年有广州市市政工程维修处沥青混凝土拌厂锅炉油改气项目1个、广东高科力新材料有限公司结构减排项目1个，以及淘汰广州市天河强兴畜牧有限公司规模化养殖场项目1个。根据2016年环统数据，我区2016年各项主要污染物的减排任务为：COD 320.285吨、氨氮1.5755吨、SO2 0.187吨和NOx 0.031 吨。

根据我区实际，我区在完成市下达的减排任务的基础上，增加广州市天河区大观佳美洗水厂、广东正大康地有限公司等2个生物质颗粒锅炉结构减排项目。

目前，原计划的减排项目均已顺利推进，高科力、强兴畜牧等2家企业已落实停产关闭，市政沥青厂完成将柴油锅炉改造为天然气锅炉，佳美、正大康地也已落实生物质颗粒锅炉淘汰工作。

根据2016年环境统计数据，2017年COD、氨氮、SO2和NOx的减排量分别为：320.285吨、1.5755吨、0.60186吨、0.9988吨，超额完成年度减排任务（具体见下表）。

天河区2017年主要污染物总量减排项目

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 减排项目 | 预计COD减排量（吨） | 预计氨氮减排量（吨） | 预计SO2减排量（吨） | 预计NOX减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市天河强兴畜牧有限公司 | 广州市天河区柯木塱火炉山北路 | 农业源结构减排。全厂关闭。 | 320.144 | 1.545 |  |  | 列入市2017年减排计划 |
| 2 | 广东高科力新材料有限公司 | 广州市广汕二路柯木塱高唐工业科技园高科路1号 | 水结构减排。全厂关停搬迁。 | 0.141 | 0.0305 |  |  | 列入市2017年减排计划 |
| 3 | 广州市市政工程维修处沥青混凝土拌厂 | 广州市天河区天河区珠吉路吉沥街155号 | 柴油锅炉改燃天然气 |  |  | 0.187 | 0.031 | 列入市2017年减排计划 |
| 4 | 广州市天河区大观佳美洗水厂 | 广州市天河区珠村九社工业区 | 锅炉结构减排。生物质颗粒锅炉拆除 |  |  | 0.351 | 0.702 | 增加项目 |
| 5 | 广东正大康地有限公司 | 天河区黄埔大道东646号 | 锅炉结构减排。全厂关闭 |  |  | 0.06386 | 0.2658 | 增加项目 |
| 汇总 |  |  |  | 320.285 | 1.5755 | 0.60186 | 0.9988 |  |